# La mission
Suite à la note d'organisation 2.59 du 25.11.2010, “une mission de préfiguration pour la mise en place d'une Direction des Systèmes d'Information (DSI) est confiée à Mrs Dominique BERTHET (SG) et Grégory SIX (Fayol), sous la responsabilité conjointe de Mme Elisabeth THONNERIEUX et Mr Konrad SZAFNICKI”.
Note de service
## Les actions menées de décembre 2010 à mars 2011
- Définition d'une stratégie (ET, KS, GS, DB)
- Suivi des cours DSI Axe ICM 2A (GS, DB)
- Inventaire logiciels métiers (MH pour St-Etienne, FB pour le SGC)
- Réalisation cartographie applicative EMSE (ET, MH, GS, DB)
- Auditions des personnes sensibilisées aux Systèmes d'Information (GS, DB)
- Auditions des personnes “ressources” des différentes entités (ET, GS, DB)
- Auditions des responsables de centres et services (ET, GS, DB)
- Comptes-Rendus des auditions (ET, GS, DB)
- Identification des points forts et des faiblesses des ressources (ET, GS, DB)
- Mise en place d'une structure organisationnelle DSI (ET, GS, DB)
- Réalisation d'une ébauche de schéma directeur (ET, GS, DB)
- Rédaction du Rapport (GS, DB)
## Le rapport
Le rapport final est disponible sur Sharemines…
Rapport (10 mars 2011), version corrigée.
## La présentation
Le presentation finale est disponible sur Sharemines…
Présentation (16 mars 2011).
## Comptes Rendus de réunions du GT-DSI
#### Réunion du 07.02.2011
Objet: Etat d'avancement de la mission à mi-parcours
Lieu: EMSE-Salle DF
Présents: Elisabeth THONNERIEUX, Konrad SZAFNICKI, Grégory SIX, Dominique BERTHET
Compte Rendu
#### Réunion du 24.01.2011
Objet: Etat d'avancement de la mission
Lieu: EMSE-Bureau ET
Présents: Elisabeth THONNERIEUX, Konrad SZAFNICKI, Grégory SIX, Dominique BERTHET
- CR de la rencontre avec le DSI de l'UJM
- Première version de découpage de la DSI
- Auditions programmées
- Actions en cours : Max assure la collecte des fiches logiciels dans les différents services de l'Ecole.
#### Réunion du 29.11.2010
Objet: Analyse de la mission, plan d'actions
Lieu: EMSE
Présents: Elisabeth THONNERIEUX, Konrad SZAFNICKI, Grégory SIX, Dominique BERTHET
Compte Rendu
## Comptes Rendus de réunions avec différents acteurs
#### Réunion du 08.12.2010
Objet: Présentation de la DSI (et de sa mise en place) de l'Université Jean Monnet (UJM)
Lieu: UJM
Présents: André BRUCHET (DSI) et Jean François VALEILLE (RSSI) pour l'UJM; Jean Paul ROUSSERIE, Thomas GRUEL, Grégory SIX et Dominique BERTHET pour l'EMSE
Compte Rendu
## Etat des lieux des besoins, des ressources, des compétences intéressant les domaines des systèmes informatiques
### Etat des lieux des ressources
#### Cartographie applicative de l'existant
http://sharemines.emse.fr/docushare/dsweb/Get/Document-18015/cartographie_applicative_emse_existant_2011_V2.5.pdf
Ce schéma présente la vision applicative du Plan d'Occupation des Sols (POS).
#### Cartographie technique de l'existant
Présentation technique du Plan d'Occupation des Sols (POS).
### Auditions
Auditions des personnes sensibilisées aux SI, des personnels ressources, du personnel du service informatique, des chefs de service/centre. (contenu réservé au groupe “dsidir”).
## Identifications des freins et besoins sur le plan fonctionnel, organisationnel et matériel
### Avant-propos
Le tout premier constat de l'état actuel de notre Système d'Information est en fait trivial. Nous fonctionnons actuellement sans Direction des Systèmes d'Information et de ce fait nous nous trouvons dans l'état de toute structure fonctionnant ainsi : il n'y a pas de modèle collaboratif dans les relations MOA/MOE, les actions sont réalisées en mode “projet” mais de manière cloisonnée sans aucune vision globale. Cette évolution vers un modèle collaboratif et via un schéma directeur est maintenant indispensable pour briser le mur existant entre les enseignants-chercheurs, les directions métiers et les informaticiens. Le passage en mode pilotage permettra de dégager une force fédératrice réunissant les compétences : informatique, métier, organisation, conduite du changement.
Points positifs, défauts constatés, besoins exprimés
## Projet de mise en place d'une DSI
Organigrammes, schémas,...
## Ebauche du schéma Directeur des Systèmes d'Information
Schéma directeur, portefeuille de projets, ...
## Documentation
### Les métiers de l'informatique
- Référentiel des métiers cadres
- Direction/Stratégie
Documents de l'APEC fournis par Marc ROELENS
### Systèmes d'Information
L'incontestable tendance à l'intégration, à la cohérence et à la rationalisation, liée à l'évolution des puissances de traitement et de stockage des données, des performances, des réseaux et des technologies de l'information, permet d'envisager une évolution des systèmes d'informations pluriels existants vers un véritable patrimoine d'informations.
Ce patrimoine concerne l'ensemble des missions des établissements, donc de nos métiers, et implique une prise en compte globale de problématiques SI variées liées à des populations diverses.
Les évolutions environnementales telles que la modernisation de la gestion comptable et financière - LOLF - la restructuration du paysage de la Recherche - LOPR - et celles, attendues de la gestion des personnels, de la scolarité et de l'enseignement plaident pour aborder, évaluer, décrire, construire et faire évoluer le SI dans cette optique d'une approche globalisée.
Il faut toutefois garder présent à l'esprit le fait que les administrations et entreprises se sont essentiellement mobilisées sur la mise en oeuvre des systèmes informatiques aptes à gérer leurs processus métiers, sans forcemment remettre en cause les processus eux même! Or, la redéfinition des relations entre les acteurs internes et externes de ces entités impose une modélisation formelle de ces processus*. Cette première étape incontournable est concrétisée par un référentiel du SI, outil majeur d'aide à la décision, en particulier pour l'établissement du Schéma Directeur du Système Global d'Information (SDSGI). Par le biais de l'évaluation des processus et procédures, supports des missions et métiers, la “simple” démarche de cartographie du SI va de fait impacter toute l'organisation, et pas uniquement les structures applicatives du SI. Elle se doit donc d'être portée par une Maîtrise d'Ouvrage Stratégique légitime, car des axes de réformes organisationnelles seront les corollaires de cette action, et ce dans tous les domaines : ressources humaines, budget, comptabilité, enseignement, recherche. <html>
Systèmes d'Information, Comité des Services Informatiques Enseignement Supérieur Recherche (CSIESR)
</html>
“C'est un grave malentendu de croire que les problèmes d'organisation seront automatiquement résolus avec l'acquisition de techniques modernes de communication et d'information.” <html>
Norbert Thorm
</html>
Le livre blanc du CSIESR
5 fascicules consacrés au “Système d'Information” réalisés par le Comité des Services Informatiques de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
### Bibliographie
Le Projet d'Urbanisation du S.I., Démarche pratique avec cas concret, 3ème édition,
Christophe Longépé. Ed. Dunod, 2006, ISBN 2-10-050093-7.
Urbanisation et Modernisation du SI,
Bernard Le Roux. Ed. Lavoisier, 2004, ISBN 2-7462-0885-7.
La Refonte des Systèmes d'Informations,
Guy Jacob. Ed. Hermès, 1995, ISBN 2-86601-475-8.
Maîtriser le Levier Informatique, Accroître la Valeur Ajoutée des Systèmes d'Information,
Nicolas Desmoulin. Ed. Pearson, 2009, ISBN 978-2-7440-7355-7.
Thèse Professionnelle Urbanisation du SI et Outils d'Urbanisation, Cédric THIEBAUT, 2003, HEC - ENSMP.
Conception des Systèmes d'Information (Partie 1),
Emmanuel DELLAC (Oresys), Lucien Vincent, 2011, Cours Axe GSI, ENSM.SE.
### Liens utiles
- CSIESR Comité des Services Informatiques de l'Enseignement Supérieur et la Recherche
- AMUE Agence de mutualisation des Universités et Etablissements
- ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
- Le blog du DSI