# Mise en place d'un groupe de travail pour le déploiement du contrôle d'accès
## Préambule
Pour le déploiement du contrôle d'accès, nous proposons de créer un groupe de travail de composé de :
1. David MICHALON (responsable du déploiement pour Saint-Étienne)
2. Pierre RULLIERE (gestionnaire du contrôle d'accès pour Saint-Étienne)
3. Dominique BERTHET (aspect informatique / gestion des annuaires (LDAP) / application (interne/API) pour la gestion des accréditations)
4. Chistophe LECOINTE (responsable du déploiement pour Gardanne)
5. Gracien COUNOT (gestionnaire du contrôle d'accès pour Gardanne)
6. Richard LAGAIZE (service infra / Gardanne)
7. Coralie LAURENT (représentante CIS)
8. Olivier BREUIL (représentant SMS)
9. Jérôme DOUZET (représentant SPIN)
10. Isabelle CHANTREL (représentant FAYOL)
11. Déborah PATAUD (représentante DF)
- David FARA sera sollicité pour les arbitrages.
- Ce groupe se réunira régulièrement avant, pendant et après le déploiement pour faire remonter les dysfonctionnements, besoins, …
Ce groupe aura pour mission de valider d'ici fin juin le fonctionnement et les procédures liés au nouveau contrôle d'accès :
- Attribution des droits initiaux ;
- Gestion des exceptions/accréditations : circuits de validations, historiques, délais (SLA) ;
- Gestion des points d'accès (bureaux, salles de cours, salles de réunions…) : plages horaires, fonctionnement (ouvertures/fermetures) ;
- Gestion des visiteurs : fonctionnement (accueil), circuits de validations, historiques, délais (SLA) ;
- Gestion de l'organisation de la transition fonctionnelle de l'ancien système (badges+clés) au nouveau système (badges) ;
- Attribution des zones par service/fonction (ex: bureaux d'une même entité, salles de cours, …) ;
- Suivi des travaux du CHSCT.
- Règles d'usage (port du badge, affichages, …)
- Design et fonctionnement des badges (numéros, cartes d'étudiants, …)
## Fonctionnement / Organigramme
- Retour organisation Télécom Évry [02.06.2017]
- Proposition de fonctionnement / organigramme DB + DM le 02.06.2017
## Réunions
- Réunion de lancement du 15 mai 2017
- Réunion du 18 mai 2017 : les types de populations
- Réunion du 24 mai 2017 : les types d'objets
- Réunion du 01 juin 2017 : liens populations / objets
- Réunion du 08 juin 2017 : Étude du fonctionnement
## Principes de bases
### Par défaut (à discuter car établi sur l'existant) :
- Tous les membres du personnel ayant un badge auront accès aux bâtiments de leur campus aux heures de l'ouverture d'école (ISO-fonctionnement) ;
- Tous les membres du personnel ayant un badge auront accès aux salles de réunions, salles cours, visio, de leur campus aux heures de l'ouverture d'école ;
- Tous les élèves auront accès aux entrées principales des bâtiments et aux salles cours de leur campus aux heures de l'ouverture d'école (ISO-fonctionnement) ;
- Les mêmes droits seront données pour les personnes d'un même service (basé sur l'attribut LDAP “departmentNumber” pour l'automatisation) ;
- Gestion de l'organigramme pour les demandes de droits exceptionnels (basé sur les attributs LDAP “businessCategory” et “employeeNumber”).
### Évolutions possibles :
- API pour gestions fines des droits (“je réserve, j'ai les droits d'ouverture associés)
- Déport de la fabrication des badges aux plus prêt des métiers (RH, DF, …)