ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017/2018 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL
# Réunion du 08 mars 2018
Présent-e-s : Pierre RULLIERE, David MICHALON, Thomas RENAUDIER (SG/PMG), Dominique BERTHET, Axel MOMM, Thomas GRUEL, Cyril BOURASSET, Marie MITZY (SG/DSI), Olivier BREUIL, Christophe MEUNIER (SMS/CIS), Marc ROUVIERE, Jérôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Gracien COUNOT, George LOUBIERE (CGCP), Martial DOUET
## Ordre du jour :
- Affichage
- Cas des professeurs émérites, stagiaires, élèves-stagiaires
- Point d'avancement par campus
- Badges R2C
- Module visiteur
## Point d'avancement par campus
### Saint-Étienne
- filaire existant basculé
- extérieurs basculés
- reste quelques portes bâtiment historique
- fin prévue pour fin mars
- ça marche bien !!!

Faire faire vérification des portes par le menuisier quand il va passer mettre les caches et enlever les cylindres

### Gardanne
- étage 2 OK
- étage 3 OK
- infra + DSI OK
- ~270 portes faites
- problèmes de comptes LDAP
- fin prévue pour fin mars
- ça marche bien !!!!
- salle blanche pour la fin en fonction du module visiteur de sésame
- laboratoire de sécurité : on assure la continuité de service
## Affichage
### Affiche laboratoires
- Idée validée
- Impression autocollants + plexi
- A valider avec la COM ou non ?
- On teste à CIS
- Préparation de la liste
- Impression à la Repro
- format carré taille à définir
- code couleur par catégorie
- Nom des valideurs (jusqu'à 3)
- QRcode
### Affiche "port du badge"
- Affiche validée par la COM non appréciée par le GT qui va le faire remonter à la COM
- Impression service repro
- Martial reprend contact avec Nathalie
## Badges R2C
- Badges R2C distribués directement par R2C aux personnels
- Badges avec bandes magnétiques envisagés pour les élèves. Attente de la réponse de la COMUE
## Cas des professeurs émérites, stagiaires, élèves-stagiaires
### Stagiaires
- stagiaires courts / pas de compte / porteur manuel (<8 semaine)
- stagiaires longs / compte LDAP / badge personnalisé
- stagiaires = Accès locaux + LN1 de façon automatique
- stagiaires élèves : modification de la branche AD à prévoir pour les impressions / profils manuels à attribuer
- création d'un profil stagiaire avec des droits de base et attribution de droits spécifiques au cas par cas
### Emerites
- traitement de profil de droits identiques au stagiaires
- demander la liste complète des émérites à la RH
## Module visiteur
## Béquille
bascule en mode flip flop (clés) pour les bureaux et les laboratoires à faire