ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017/2018 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 08 mars 2018

Présent-e-s : Pierre RULLIERE, David MICHALON, Thomas RENAUDIER (SG/PMG), Dominique BERTHET, Axel MOMM, Thomas GRUEL, Cyril BOURASSET, Marie MITZY (SG/DSI), Olivier BREUIL, Christophe MEUNIER (SMS/CIS), Marc ROUVIERE, Jérôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Gracien COUNOT, George LOUBIERE (CGCP), Martial DOUET

Affichage

cas des professeurs émérites, stagiaires, élèves-stagiaires

point d'avancement par campus

badges R2C

module visiteur

point d'avancement par campus

Saint-Étienne

filaire existant basculé

extérieurs basculés

reste quelques portes bâtiment historique

fin prévue pour fin mars

ca marche bien !!!

Faire faire vérification des portes par le menuisier quand il va passer mettre les caches et enlever les cylindres

Gardanne

étage 2 OK

étage 3 OK

infra + DSI OK

~270 portes faites

problèmes de comptes LDAP

fin prévue pour fin mars

ca marche bien !!!!

salle blanche pour la fin en fonction du module visiteur de sésame

laboratoire de sécurité : on assure la continuité de service

Affichage

Affiche laboratoires

idée validée

impression autocollants

Affiche "port du badge"