ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017/2018 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 08 mars 2018

Présent-e-s : Pierre RULLIERE, David MICHALON, Thomas RENAUDIER (SG/PMG), Dominique BERTHET, Axel MOMM, Thomas GRUEL, Cyril BOURASSET, Marie MITZY (SG/DSI), Olivier BREUIL, Christophe MEUNIER (SMS/CIS), Marc ROUVIERE, Jérôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Gracien COUNOT, George LOUBIERE (CGCP), Martial DOUET

Affichage

Cas des professeurs émérites, stagiaires, élèves-stagiaires

Point d'avancement par campus

Badges R2C

Module visiteur

Point d'avancement par campus

Saint-Étienne

filaire existant basculé

extérieurs basculés

reste quelques portes bâtiment historique

fin prévue pour fin mars

ça marche bien !!!

Faire faire vérification des portes par le menuisier quand il va passer mettre les caches et enlever les cylindres

Gardanne

étage 2 OK

étage 3 OK

infra + DSI OK

~270 portes faites

problèmes de comptes LDAP

fin prévue pour fin mars

ça marche bien !!!!

salle blanche pour la fin en fonction du module visiteur de sésame

laboratoire de sécurité : on assure la continuité de service

Affichage

Affiche laboratoires

Idée validée

Impression autocollants + plexi

A valider avec la COM ou non ?

On teste à CIS

Préparation de la liste

Impression à la Repro

format carré taille à définir

code couleur par catégorie

Nom des valideurs (jusqu'à 3)

QRcode

Affiche "port du badge"

Affiche validée par la COM non appréciée par le GT qui va le faire remonter à la COM

Impression service repro

Martial reprend contact avec Nathalie

Badges R2C

Badges R2C distribués directement par R2C aux personnels

Badges avec bandes magnétiques envisagés pour les élèves. Attente de la réponse de la COMUE

Cas des professeurs émérites, stagiaires, élèves-stagiaires

Stagiaires

stagiaires courts / pas de compte / porteur manuel (<8 semaine)

stagiaires longs / compte LDAP / badge personnalisé

stagiaires élèves : modification de la branche AD à prevoir pour les impressions / profils manuels à attribuer

Module visiteur