ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017/2018 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 15 novembre 2018 : retours d'expérience après 6 mois de mises en service

Présent-e-s : Pierre RULLIERE, David MICHALON (SG/PMG), Dominique BERTHET, Thomas GRUEL, (SG/DSI), Olivier BREUIL, (DSI/SMS), Coralie LAURENT (CIS), Martial DOUET (SG) et Gracien COUNOT (DSI/CGCP)

Après six mois d'usage, le Groupe de Travail exprime d'une seule voix la réussite et le bon fonctionnement global du projet “contrôle d'accès”

Quelques points sont néanmoins à traiter

Problématique des coffres forts

C'est un des points faibles du projet à améliorer rapidement

La clé “passe” est déjà sortie 12 fois

Pratique possible : échange de la clé contre la clé de voiture

La gestion du code n'a pas été mis en place

Il faut impérativement installer un second coffre fort à Gardanne * un accès externe hors heures d'ouverture * un accès interne

Évolution Sésame

Il faudrait pouvoir assigner une date de début et une date de fin quand on donne des droits spécifiques à un utilisateurs. En effet pour le moment il faut une intervention manuelle pour supprimer ces droits. Ceci représente une lourdeur à l'usage et une potentielle faille de sécurité dans le système.
Le pôle développement de la DSI ne peut pas régler ce problème à court terme. La mise en place de Sesame a accaparé la DSI pendant de longs mois de travail et d'autre projets ont pris du retard

Thomas GRUEL propose de créer une interface de gestion de ticket spécifique à Sesame pour qu les demandes d'évolution soient organisées et priorisées.