ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017/2018 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 15 novembre 2018 : retours d'expérience après 6 mois de mises en service

Présent-e-s : Pierre RULLIERE, David MICHALON (SG/PMG), Dominique BERTHET, Thomas GRUEL, (SG/DSI), Olivier BREUIL, (DSI/SMS), Coralie LAURENT (CIS), Martial DOUET (SG) et Gracien COUNOT (DSI/CGCP)

Après six mois d'usage, le Groupe de Travail exprime d'une seule voix la réussite et le bon fonctionnement global du projet “contrôle d'accès”

Quelques points sont néanmoins à traiter

Problématique des coffres forts

C'est un des points faibles du projet à améliorer rapidement

La clé “passe” est déjà sortie 12 fois

Pratique possible : échange de la clé contre la clé de voiture

La gestion du code n'a pas été mis en place

Il faut impérativement installer un second coffre fort à Gardanne un accès externe hors heures d'ouverture un accès interne

Évolution Sésame

Il faudrait pouvoir assigner une date de début et une date de fin quand on donne des droits spécifiques à un utilisateurs. En effet pour le moment il faut une intervention manuelle pour supprimer ces droits. Ceci représente une lourdeur à l'usage et une potentielle faille de sécurité dans le système.