ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017/2018 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL
# Réunion du 08 mars 2018
Présent-e-s : Pierre RULLIERE, David MICHALON (SG/PMG), Dominique BERTHET, Axel MOMM, Thomas GRUEL, Cyril BOURASSET, Marie MITZY (SG/DSI), Olivier BREUIL, C(SMS/CIS), Jérôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Martial DOUET en H108 et Gracien COUNOT (CGCP) en visio
# Réunion du 22 mars 2018 : Point d'avancée du chantier, divers…
## Sésame
- Bug majeur déjà corrigé à l'heure où vous lirez ce compte-rendu
- Sesame sera remis sur le portail quand vous lirez ce compte-rendu

Nous atteignons la limite de 20000 combinaisons (porteurs/groupes) supportées par ARD Il faut simplifier les groupes !!!

## ARD
Formation prévue à Saint-Étienne la semaine prochaine
## Badges
L'équipe SAS n'est pas arrivé à “hacker” les badges !!! Notre niveau de sécurité est donc acceptable
## Accès
- Pas de manipulation SEUL(E)S dans les laboratoires et plus particulièrement après 18h. Jean-Pierre POYET devra le rappeler
- Pour toutes les portes (sauf certaines portes) = fonctionnement FLIP/FLOP de 8h à 20h / Verrouillage possible à partir d'une certaine heure (20h). Demande à ARD si possible
- Confirmer avec ARD la possibilité d'envoyer une impulsion en cas d'alarme incendie pour ouvrir toutes les portes
## Droits LN2
Quid des serres-files qui ne peuvent actuellement pas accéder au LN2
## R2C