ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 23 novembre 2017: Point sur le chantier

Point Système d'Information

Création de l'application SESAME par l'EMSE (30%)

Axel MOMM / Cyril BOURASSET / Thomas GRUEL

Création des OTES par ARD (reste K et J à Saint-Etienne, Gardanne à faire)

Création des portes par ARD

Point Chantier

Point CIS

Pose des OTES (UTL) d'ici le 30 décembre

Pose des HUB d'ici le 15 décembre

Câblage Saint-Étienne

Niveau D, E, F, G, H

Accès extérieurs en cours

Point Gardanne

Début du câblage à partir du 04 décembre

Besoins

Liste LN1 OK

Liste LN2 spéciaux (produit chimique, …) OK

Liste LN2 OK

Liste Bureau Direction Centre OK

Liste Bureau OK

Faire la liste des changements par CENTRE

Listes des personnels OK

TODO

Dénombrer le nombre de km de fils, d'OTES, de HUB, …