ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 23 novembre 2017: Point sur le chantier

Présent-e-s : Thomas RENAUDIER, David MICHALON (PMG), Dominique BERTHET, Gracien COUNOT (DSI), Christophe LECOINTE, Richard LAGAIZE (INFRA), Olivier BREUIL (SMS/CIS), Jerôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Isabelle CHANTREL (FAYOL)

Point Système d'Information

Création en cours de l'application interne SESAME par le pôle développement de la DSI (Axel MOMM / Cyril BOURASSET / Thomas GRUEL). Cette application fera l'interface entre l'annuaire LDAP et le logiciel ARD afin de pouvoir gérer les profils affectés à des groupes de personnes

Création des OTES (Centrales, ex UTL) dans le logiciel ARD par CAP SECURITE (il reste K et J à Saint-Etienne, Gardanne à faire

Création des portes par ARD

Point Chantier

Point CIS

Pose des OTES (UTL) d'ici le 30 décembre

Pose des HUB d'ici le 15 décembre

Câblage Saint-Étienne

Niveau D, E, F, G, H

Accès extérieurs en cours

Point Gardanne

Début du câblage à partir du 04 décembre

Besoins

Liste LN1 OK

Liste LN2 spéciaux (produit chimique, …) OK

Liste LN2 OK

Liste Bureau Direction Centre OK

Liste Bureau OK

Faire la liste des changements par CENTRE

Listes des personnels OK

TODO

Dénombrer le nombre de km de fils, d'OTES, de HUB, …