ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 23 novembre 2017: Point sur le chantier

Présent-e-s : Thomas RENAUDIER, David MICHALON (PMG), Dominique BERTHET, Gracien COUNOT (DSI), Christophe LECOINTE, Richard LAGAIZE (INFRA), Olivier BREUIL (SMS/CIS), Jerôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Isabelle CHANTREL (FAYOL)

Point Système d'Information

Création en cours de l'application interne SESAME par le pôle développement de la DSI (Axel MOMM / Cyril BOURASSET / Thomas GRUEL). Cette application fera l'interface entre l'annuaire LDAP et le logiciel ARD afin de pouvoir gérer les profils affectés à des groupes de personnes

Création en cours des OTES (Centrales, ex UTL) et des portes dans le logiciel ARD par CAP SECURITE (il reste K et J à Saint-Etienne, Gardanne à faire

Point Chantier

Point CIS

Pose des OTES et des HUB d'ici fin décembre

Câblage Saint-Étienne

Niveau D, E, F, G, H en cours

Accès extérieurs en cours

Point Gardanne

Début du câblage à partir du 04 décembre

Remontées des profils

Liste LN1 OK

Liste LN2 spéciaux (produit chimique, …) OK

Liste LN2 OK

Liste Bureau Direction Centre OK

Liste Bureau OK

Faire la liste des changements par CENTRE

Listes des personnels OK

A revoir liste des LN2 pour SMS

Demandes

Une fois le chantier fini, faire un état des lieux précis avec nombres de portes impactées, des centrales, kilométrage de câbles tirés, …

Faire valider que le système de fermeture de porte des laboratoires LN2 se fera selon l'usage et le niveau de sécurité requis

Faire valider que les bureaux seront communs au niveau département dans les centres (et non pas au niveau)